2024年度岳阳县住房和城乡建设局

部门整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

1、机构设置

岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。岳阳县人民防空办公室作为县国防动员委员会的常设办事机构，与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

本部门现有编制内在职人员56人，内设股室17个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇事务中心、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股。

岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。

岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构3个：县城建档案馆、县居民自建房服务中心、县建设工程质量监督站。

2、主要职责

负责贯彻落实有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出2937.33万元，其中：人员经费916.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2020.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 项目支出情况

2024年财政安排我单位实施业务工作经费、运行维护经费、专项资金（市政公共基础设施维护与建设项目和老旧小区基础设施配套项目）共22677.25万元，我单位实际发生项目支出8815.64万元。

- 项目资金实际使用情况分析

- 业务工作经费

业务工作经费共1187.56万元，其中：城市建设管理工作153.56万元、工程建设项目审批156万元、文明创建费232.4万元、建设项目前期工作经费257.6万元、农村住房建设管理经费378万元、危房改造工作经费10万元。具体用于以下几个方面：

一是推进危房改造工作，完成省市下达岳阳县农村危房改造计划任务131户、县城危旧房改造26套。截至年底，131户农村危改已全面竣工验收，危改补助资金经“阳光审批系统”审批通过后，经“一卡通”将资金拨付给农户。城市危旧房改造项目2个，共计26套均已完工。

二是加强居民自建房安全监管工作。进一步规范我县居民自建房审批、监管行为，深入推进隐患排查整治。开展了农村自建房质量安全专项检查2次，检查在建农村自建房269栋，发现安全风险隐患161处，对检查发现的问题，及时函告乡镇，并督促乡镇整改到位，降低了安全事故风险。

三是严抓项目建设，推进城市高水平发展。实施青山路提质改造、贺坪西路新建道路、公园路新建道路通信线路迁改工程建设，推动农贸市场北侧公园路、西侧富荣路新建项目、贺坪房地产小区老旧小区改造基础设施配套（贺坪西路）项目、新开镇万金路新建工程、荣家湾镇富荣路三期公租房配套项目、岳阳县城北天鹅片区排水防涝建设项目。

四是推进文明创建工作。提高了城市管理水平、提升了市民素质、改善了人居环境。

五是推进环境治理。进行县城生活污水处理厂污泥处置服务，提高了环境质量，有利于我县的可持续发展。

（2）运行维护经费

主要用于老旧小区改造项目，共4178.27万元。全年开工改造老旧小区39个项目，涉及小区60个，涉改居民10067户、993栋，其中8个项目15个项目列入省级民生实事。截至12月，岳阳县荷花塘小学家属区等20个项目，包括28个小区已完工；岳阳县原机瓦厂小区等17个项目，包括29个小区正在建设；黄沙街粮店小区等2个项目，包括3个小区已完成招投标工作，准备开工。老旧小区改造项目改善了老旧小区的居住环境，提高了居民生活水平。

- 专项资金

专项资金共3449.81万元，其中：市政公共基础设施维护与建设项目支出3275.35万元、老旧小区基础设施配套项目支出438.37万元。具体用于以下几个方面：

一是推进城乡生态环境治理。积极实施乡镇污水处理工程，保护和改善水质，改善人居环境，提高了居民满意度，有利于城市的繁荣发展。

二是推进老旧小区基础设施配套项目建设。进行了税务局家属区老旧小区改造，开展了文胜小区、团结小区、城东小区老旧小区改造配套基础设施建设，改善了民生、优化了环境、提升了城市形象、推动了城市更新和发展。

- 项目资金管理情况分析

本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专账专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出9761.62万元，其中业务工作经费156万元，主要用于岳阳县城北天鹅片区排水防涝建设项目前期工作经费；运行维护经费5189.92万元，主要用于县城老旧小区改造；专项资金4415.7万元，主要用乡镇污水处理厂管网使用及运营费。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度支出总计25614.58万元，其中基本支出2937.33万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出22677.25万元，主要为2024年中央财政支持业务工作经费、运行维护经费、专项资金等开支。我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，完善民生保障体系，加强社会环境治理，加强建筑行业安全生产监管，推进老旧小区改造，全力提升市政基础设施水平，改善了群众居住环境，降低了安全事故风险，为群众提供了安全便利的居住体验。

七、存在的主要问题及原因分析

总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1、建设工地较多，导致县域偏远地方未能及时全程监控。

2、部分老旧小区物业管理松散，未能严格执行环境整治方案，环境整治效果不明显。

3、在推进城乡生态环境治理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象。

4、在推进老旧小区基础设施建设配套项目的过程中，存在工程施工过程中产生扬尘污染现象。

- 下一步改进措施

1、督促物业加强对老旧小区环境的治理和监督，加强环保宣传，提高居民环保意识。

2、加强乡镇污水处理等生态环境治理项目的后续维护工作，加强环保宣传，提高居民环保意识。

3、持续对扬尘防治进行监管，使所有在建工地施工现场达到“六个100%”要求，改善环境质量。

4、逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果。

5、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

2025年4月18日