附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2025年实际在职人数
	控制率

	
	141
	126
	89.36%　

	经费控制情况（万元）
	2024年决算数
	2025年预算数
	2025年决算数

	三公经费
	1.80
	0.80
	0

	   1、公务用车购置和维护经费
	1.00
	0
	0

	      其中：公车购置
	　
	
	

	            公车运行维护
	1.00
	0
	0

	   2、出国经费
	　
	
	

	   3、公务接待
	0.80
	0.80
	0

	项目支出：
	15277.79
	200.00
	7621.67

	1、业务工作经费
	196.96
	
	

	2、运行维护经费
	
	
	

	3、县级专项资金
	15080.83
	200.00
	7621.67

	特定目标类
	1668.06
	
	385.38

	G107岳阳县段大修
	157
	
	21.67

	G240线八仙大桥、荣家湾水库桥加固
	65.14
	
	

	S206精细化提升
	148.9
	
	65.47

	S210公路（荣鹿路）路况
	5
	
	

	S308线（k46+505--k50+615）大中修工程
	1311
	
	651.8

	  S310荣家湾公跨铁桥隐患整改
	61.5
	
	100.56

	S310岳阳县毛田（湘鄂界）至公田公路
	29.05
	
	

	S310岳阳县公田至新墙公路改建工程
	2789.75
	
	6

	S310岳阳县毛田（湘鄂界）至公田公路工程EPC
	3603.5
	
	806.74

	S503岳阳县毛田至大云山公路改扩建工程
	24.92
	
	82.3

	岳阳县步仙至步仙货运站场（步仙镇狮山村至安山村乡村道路）公路工程
	36.7
	
	

	岳阳县公路建设和养护中心保障房
	14.32
	
	70

	公路建设维修项目
	1299.31
	
	

	交通顽瘴痼疾整治
	192.04
	
	66.63

	水毁经费
	424.59
	
	16

	危桥改造
	29.97
	
	

	杨林街集镇大修
	727.5
	
	212.5

	公路养护
	358.28
	200.00
	442.76

	岳阳县S209线十步至关王桥改造工程
	2024.5
	
	

	湾头大桥危桥改造
	109.8
	
	825.79

	S209岳阳县十步至关王公路路面改善工程
	
	
	1052.12

	S308岳阳县公田至筻口公路大中修工程
	
	
	16.85

	S308岳阳县公田至龙湾公路大中修工程
	
	
	3

	S310岳阳县（K66-K67）公路中修工程
	
	
	9.8

	S310岳阳县白若（湘鄂界）至毛田公路工程
	
	
	126.18

	S312路面改善工程（长湖乡至黄沙街镇）
	
	
	2166

	八仙大桥迎部检工作经费
	
	
	29.9

	步仙至步仙货运站场公路建设资金
	
	
	73.07

	机关
	
	
	137.35

	解决路域环境整治经费
	
	
	12

	其他运转类经费
	
	
	91

	岳阳县G240线(K1557+711-K1599+304交通安全精细化提升工程
	
	
	131.8

	岳阳县G240线交通安全精细化提升项目
	
	
	6

	岳阳县S310线公田集镇（K32+534-K33+800）路面大修工程
	
	
	13

	公用经费
	374.39
	181.13
	264.73

	    其中：办公经费
	85.79
	121.93
	127.62

	          水费、电费、差旅费
	26.99
	13.24
	12.39

	          会议费、培训费
	5.88
	2.80
	2.88

	政府采购金额
	363.22
	251.87
	79.45

	部门基本支出预算调整
	
	474.68
	

	楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厉行节约保障措施
	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
	市级预算部门名称
	岳阳县公路建设和养护中心　

	年度预
算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1835.35
	10432.35
	9720.28
	10
	96.82%
	9.68

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：一般公共预算：6308.56
	其中：基本支出：2098.61

	
	政府性基金拨款：831.71
	项目支出：7621.67

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	

	
	其他资金：3292.08
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	目标1：完成好县域境内国、省及部分县道路主要干线公路日常养护
目标2：保证所辖公路的全线畅通
目标3：完成好上级交办的公路建设任务
目标4：完成好其他日常工作事务及临时性工作
	项目建设稳定推进，确保所辖公路的全线畅通，完成好县域境内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。

	绩
效
指
标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	路面坑槽修复面积
	≥2000块
	100%
	4
	4
	　

	
	
	
	修复护栏米数
	≥300公里
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	检查路面设施是否正常使用
	≥20处
	100%
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	公路护栏及设施设备维修维护率
	≥98%
	98%
	5
	5
	

	
	
	
	项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	按时完成各项指标任务
	2025年度
	2025年度
	5
	5
	

	
	
	
	突发任务时效
	即时完成
	即时完成
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	控制在预算内
	≤10432.35万元
	9720.28万元
	20
	20
	　

	
	效益指标

(30分)
	经济效
益指标
	为城镇居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展
	经济效益明显
	经济效益明显
	10
	10
	　

	
	
	社会效
益指标
	确保主要干线公路正常运转，优化公路路容路貌
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	　

	
	
	生态效
益指标
	降噪降阻
	效益明显
	效益明显
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	适应未来一定时期内交通运输服务需求
	有效保障
	有效保障
	5
	5
	

	
	满意度
指标
(10分)
	服务对象满意度指标
	社会群众满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	99.68
	　


填表人：               填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

附件3-1
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	公路养护

	主管部门
	岳阳县公路建设和养护中心		
	实施单位
	岳阳县公路建设和养护中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	200
	442.76
	442.76
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	200
	360.25
	360.25
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	0
	82.51
	82.51
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	及时处置路面病害，完成路面小修坑槽修复，确保道路的安全畅通。
	养护国省干线、公路，保障国省干线年均优良路率达90%以上。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	路面坑槽修复面积
	≥2000块
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	修复护栏米数
	≥300公里
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	检查路面设施是否正常使用
	≥20处
	100%
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	公路故障解决成功率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	公路护栏及设施设备维修维护率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	在规定时间内
	2025年度
	2025年度
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	在预算内
	≤442.76万元
	442.76万元
	20
	20
	

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力
	有效保障
	有效保障
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	维持良好交通路域环境，强化公路设施服务和安全保障能力
	有所改善
	有所改善
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	对区域生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	居民出行方便
	有所提升
	有所提升
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	　100
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件3-2
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	S209岳阳县十步至关王公路路面改善工程

	主管部门
	岳阳县公路建设和养护中心		
	实施单位
	岳阳县公路建设和养护中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	1052.12
	1052.12
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	550.62
	550.62
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	0
	501.50
	501.50
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	对欠佳路段进行提质升级,铺设沥青路面，取代原有水泥路面,并解决新铺沥青罩面出现反射裂缝的问题。
	圆满完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	S209岳阳县十步至关王公路路面
	1项
	1项
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	在规定时间内
	2025年度
	2025年度
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	在预算内
	≤1052.12万元
	1052.12万元
	20
	20
	

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	带动当地经济发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	保障交通安全
	保障安全
	保障安全
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	对区域生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	居民出行方便
	有所提升
	有所提升
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	　100
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：


附件3-3
2025年度项目支出绩效自评表
	项目支
出名称
	S312路面改善工程（长湖乡至黄沙街镇）

	主管部门
	岳阳县公路建设和养护中心		
	实施单位
	岳阳县公路建设和养护中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	2166
	2166
	　10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	300
	300
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	0
	1866
	1866
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	有序推进，确保S312路面（长湖乡至黄沙街镇）提质升级，进一步完善公路网络，提升交通基础设施的建设水平。		
	圆满完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	S312路面改善工程（长湖乡至黄沙街镇）
	1项
	1项
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	在规定时间内
	2025年度
	2025年度
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	在预算内
	≤2166万元
	2166万元
	20
	20
	

	
	效益指标

（30分）
　
	经济效
益指标
	带动当地经济发展
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	社会效
益指标
	保障交通安全
	保障安全
	保障安全
	10
	10
	

	
	
	生态效
益指标
	对区域生态环境可能造成的负面影响
	无负面影响
	无负面影响
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	居民出行方便
	有所提升
	有所提升
	5
	5
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	　100
	


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：
附件4



2025年度岳阳县公路建设和养护中心
整体支出绩效自评报告


































部门（单位）名称：岳阳县公路建设和养护中心（盖章）
年  月  日
（此页为封面）

一 、部门(单位)基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。
2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。 
3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编141名。目前，我中心现有在职在岗干部职工126人，退休人员134人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。中心下设1个副科级事业单位公路所，公路所下设一个养护施工队、公田公路站、新墙公路站、鹿角公路站、杨林公路站5个正股级二级机构。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我局2025年度基本支出2098.61万元，其中：工资福利性支出1663.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；商品和服务性支出264.73万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出；对个人及家庭的补助170.68万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
（二）项目支出情况
2025年度项目支出7621.67万元，其中：
G107岳阳县段大修21.67万元、S206精细化提升65.47万元、S308线（k46+505--k50+615）大中修工程651.8万元、S310荣家湾公跨铁桥隐患整改100.56万元、S310岳阳县公田至新墙公路改建工程6万元、S310岳阳县毛田（湘鄂界）至公田公路工程EPC806.74万元、S503岳阳县毛田至大云山公路改扩建工程82.3万元、岳阳县公路建设和养护中心保障房70万元、交通顽瘴痼疾整治66.63万元、水毁经费16万元、杨林街集镇大修212.5万元、养护442.76万元、湾头大桥危桥改造825.79万元、S209岳阳县十步至关王公路路面改善工程1052.12万元、S308岳阳县公田至筻口公路大中修工程16.85万元、S308岳阳县公田至龙湾公路大中修工程3万元、S310岳阳县（K66-K67）公路中修工程9.8万元、S310岳阳县白若（湘鄂界）至毛田公路工程126.18万元、S312路面改善工程（长湖乡至黄沙街镇）2166万元、八仙大桥迎部检工作经费29.9万元、步仙至步仙货运站场公路建设资金73.07万元、机关137.35万元、解决路域环境整治经费12万元、其他运转类经费91万元、特定目标类385.38万元、岳阳县G240线(K1557+711-K1599+304交通安全精细化提升工程131.8万元、岳阳县G240线交通安全精细化提升项目6万元、岳阳县S310线公田集镇（K32+534-K33+800）路面大修工程13万元。
三、政府性基金预算支出情况
2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门资金情况分析 
基本支出保障了机关的正常运行。
项目支出用于公路养护专项经费与其他上级专项经费。专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法。项目建设稳步推进，保证所辖公路的全线畅通，完成好县域境内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、履职效能情况分析 
一是日常养护保障公路畅通。尽职尽责养护归属岳阳县公路建设和养护中心管养的近300公里国省县道。整体推进其他线路的日常养护工作，以畅通安全舒适的环境和路况不断满足人民群众对美好生活向往的需求。
二是养护工程抓公路重点。改善通行环境，安防工程精细化提升，力争消除干线安全隐患。
三是党建引领，保持政治清醒。大力弘扬真抓实干作风，打造风清气正的局面。
2.管理效率情况分析
预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，预算调整率偏高，主要原因是由省市进行安排追加项目，导致预算调整金额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。
3.运行成本控制情况分析
“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，预算编制完整，预算执行率达到标准，项目支出预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金额增加。
4.支出产出情况分析
（1）质量指标
公路护栏及标志标牌维护率98%以上，公路故障解决成功率98%以上。
（2）时效指标
突发任务即时完成，项目年内完成预期任务。
（3）经济效益
保持公路基础设施良好技术状况水平，保障地区交通运输环境，服务促进地区经济发展，达成对经济发展的促进作用明显的绩效指标目标。
（4）社会效益
维持良好交通路域环境，强化公路设施服务和安全保障能力，进一步提升公路安全水平。
（5）可持续影响指标
适应未来一定时期内交通运输服务需求，坚持以人为本，持续推动公路高质量发展。
（6）服务对象满意度指标
项目实施旨在保持公路基础设施良好技术状况水平，增强公路设施服务和安全保障能力，是服务群众的惠民工程，群众满意度达95%以上。
七、存在的问题及原因分析
主要是项目建设资金缺口大，项目建设成本不断上涨;前期手续办理中，走程序的时间难按预测计划期限到位，前期手续办理的时间不好把控。
八、下一步改进措施
[bookmark: _GoBack]加强内部权力制衡，规范内部权力运行。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将进一步加强预算编制管理，细化各项目的预算收支，在进行预算编制时尽量兼顾各方面因素，在预算执行过程中发现问题，及时申请对预算进行调整;进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题，更高效地完成各专项资金预期目标，并取得良好效益。同时，按照统一部署，在门户网站公开2025年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。

报告需要以下附件：
1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、 部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表

