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部门(单位)名称：岳阳县住房和城乡建设局(盖章)
2026年 5 月 28 日

1、 部门（单位）基本情况
1、机构设置
岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。
本部门现有编制内在职人员57人，内设股室17个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇事务中心、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股。
岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。
岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构3个：县城建档案馆、县居民自建房服务中心、县建设工程质量监督站。
2、主要职责
负责贯彻落实有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度基本支出1362.61万元，其中：人员经费965.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费396.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（2） 项目支出情况
2025年财政安排我单位实施业务工作经费、运行维护经费、专项资金（市政公共基础设施维护与建设项目）共38814.86万元，我单位实际发生项目支出34958.17万元。
2、 项目资金实际使用情况分析
（1） 业务工作经费
业务工作经费共3089.07万元，其中：工程建设项目审批经费560万元，会议费2.7万元，危房改造工作经费138.27万元，文明创建费32.97万元，建设管理经费580.07万元，建设项目前期工作经费303.68万元，居民住房建设管理工作经费249.3万元，购房补贴工作经费1222.08万元。具体用于以下几个方面：
一是完成10个城市危旧房维修加固项目（227套）和1个城市危旧房改造项目（12套）主体验收。完成农村危房改造58户。推进9个既有物业小区建设13个电动自行车充电停放棚，新建充电端口334个。
二是全年共完成新建商品房销售530套，销售面积共6.2万平方米，销售收入2.56亿元。完成观澜郡保交房任务100套。在全市率先实施租赁性保障房线上分配管理，通过“湘易办”--高效办成一件事，完成153户公租房租赁补贴和实物配租。
三是通过工程建设项目审批管理系统立项数125个；受理工程建设项目审批事项数量462件；签订帮代办协议38个，现已办结事项15个；线上受理政府投资项目初步设计审批22个；完成线上项目图纸申报、审查36个，建筑面积37.58万㎡。
四是围绕建筑施工安全、消防审验等重点领域，共排查整改重大安全隐患12个。完成建设工程消防验收备案项目51个。
五是推进文明创建工作。提高了城市管理水平、提升了市民素质、改善了人居环境。
（2）运行维护经费
主要用于老旧小区改造项目，共8599.09万元。开工建设10个老旧小区改造项目，包含小区15个，目前已完成改造项目5个，剩余5个项目在农历年底前可全部完工。完成10个城市危旧房维修加固项目（227套）和1个城市危旧房改造项目（12套）主体验收。老旧小区改造项目改善了老旧小区的居住环境，提高了居民生活水平。
（3） 专项资金
专项资金共23270万元，其中：市政公共基础设施维护与建设项目支出23270万元。具体用于：
新建完成奥丰路、G240春风大道洞庭美域段拓改、春麻西路改造及管网建设。推进荣湾湖游步道建设一期二期建设，预计农历年前可完工。建成4个社会停车场，新增停车位283个。新建和改造城乡污水管网9.026公里。
3、 项目资金管理情况分析
本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专账专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度政府性基金预算支出15121万元，其中业务工作经费5104.36万元，主要用于岳阳县城北天鹅片区排水防涝建设项目前期工作经费；运行维护经费15.81万元，主要用于县城老旧小区改造；专项资金10000.83万元，主要用乡镇污水处理厂管网使用及运营费。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况 
无。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
2025年度支出总计34589.49万元，其中基本支出1096.43万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出33493.06万元，主要为2025年中央财政支持业务工作经费、运行维护经费、专项资金等开支。我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，完善民生保障体系，加强社会环境治理，加强建筑行业安全生产监管，推进老旧小区改造，全力提升市政基础设施水平，改善了群众居住环境，降低了安全事故风险，为群众提供了安全便利的居住体验。
七、存在的主要问题及原因分析
总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
1、建设工地较多，导致县域偏远地方未能及时全程监控。
2、部分老旧小区物业管理松散，未能严格执行环境整治方案，环境整治效果不明显。
3、在推进城乡生态环境治理的过程中，存在部分居民水资源保护意识不够的现象。
4、在推进老旧小区基础设施建设配套项目的过程中，存在工程施工过程中产生扬尘污染现象。
8、 下一步改进措施
1、督促物业加强对老旧小区环境的治理和监督，加强环保宣传，提高居民环保意识。
2、加强乡镇污水处理等生态环境治理项目的后续维护工作，加强环保宣传，提高居民环保意识。
3、持续对扬尘防治进行监管，使所有在建工地施工现场达到“六个100%”要求，改善环境质量。
4、逐步扩大绩效管理范围，加强评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果。
5、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
    我单位部门整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
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